U M O W A

Dnia ……….. w Supraślu pomiędzy Gminą Supraśl z siedzibą w Supraślu przy ul. Piłsudskiego 58 zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowanym

przez:

……………………………

a

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą ,

reprezentowanym przez: …………………………………………………

została zawarta umowa o następującej treści:

Umowa zostaje zawarta w wyniku przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.).

§ 1

- Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się pełnić usługę nadzoru inwestorskiego przy wykonywaniu następujących robót: Budowa kanalizacji sanitarnej w Supraślu, Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej we wsi Ogrodniczki i Karakule, Budowa sieci wodociągowej na terenie wsi Grabówka i Zaścianki

- Zadanie pod nazwą: Budowa kanalizacji sanitarnej w Supraślu, Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Ogrodniczki i Karakule oraz Budowa sieci wodociągowej we wsi Ogrodniczki i Karakule, Budowa sieci wodociągowej na terenie wsi Grabówka i Zaścianki jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 Tytuł operacji: „Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej gm. Supraśl.”

§ 2

- Termin rozpoczęcia:……….

- Termin zakończenia: …………….

§ 3

- Nadzór inwestorski będzie pełniła następująca osoba:

- branża sanitarna -			………………………………….……

zwana dalej Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, posiadająca odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia budowlane w zakresie…………………………………………………………., która jest członkiem odpowiednio: ……………………………… Okręgowej Izby Inżynierów budownictwa o nr. ewidencyjnym …………………… zaświadczenie z dnia ………………..

§ 4

Do obowiązków Wykonawcy należy przede wszystkim:

1) szczegółowe zapoznanie się z dokumentacją nadzorowanych robót budowlanych oraz warunkami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą robót;

2) kontrola robót budowlanych w imieniu Zamawiającego, w zakresie zgodności z pozwoleniem na budowę, projektem budowlanym, jakości technicznej a także ich zabezpieczenia, zgodności z przepisami techniczno budowlanymi, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa pożarowego oraz kontroli właściwej jakości wbudowywanych materiałów, żądanie dostarczenia przez wykonawców robót wymaganych

uzgodnień, atestów, świadectw dopuszczenia, protokołów badań i kontroli itp.,

3) instruowanie wykonawców odnośnie technologii robót, technologii zabezpieczenia robót, ocena technicznej poprawności ich wykonania,

4) kwalifikowania robót jako dodatkowych i zgłaszanie ich wystąpienia Zamawiającemu;

5) uczestnictwo w naradach roboczych, odbiorach przejściowych, odbiorach końcowych i przeglądach w okresie biegu gwarancji i rękojmi;

6) obecność na placu budowy i kontrolowanie przebiegu robót w każdym dniu trwania prac;

7) potwierdzanie faktycznego wykonania nadzorowanych robót budowlanych oraz usunięcia wad;

8) udzielanie na żądanie Zamawiającego informacji o stanie realizacji robót.

§ 5

1. 	Za wykonanie przedmiotu zamówienia, ustala się wynagrodzenie w wysokości:

1)    netto:  ....................................... zł.    słownie:  ..........................................

VAT: ...................................... . zł    słownie: ...........................................

2)    brutto: ....................................... zł.   słownie:  ..........................................

2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, na podstawie faktury VAT.

3. Płatność nastąpi w terminie 21 dni kalendarzowych od doręczenia faktury po końcowym odbiorze robót.

4. Płatnik: Urząd Miejski w Supraślu ul. Piłsudskiego 58, NIP 542-030-43-183.

5. Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 ulegnie zmianie w razie wydłużenia cyklu wykonywania nadzorowanych robót bez winy Zleceniobiorcy, a także w razie zmiany zakresu nadzorowanych robót na podstawie pisemnego aneksu.

§ 6

Wykonawca (Inspektor Nadzoru Inwestorskiego) oświadcza, że zlecone obowiązki będzie wykonywał z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, etyką zawodową oraz postanowieniami niniejszej umowy.

§ 7

Wykonawca (Inspektor Nadzoru Inwestorskiego) oświadcza, że wszelkie czynności związane z realizacją niniejszej umowy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie wykonywał osobiście. Powierzenie wykonywania części lub całości objętego niniejszą umową nadzoru inwestorskiego osobie trzeciej jest możliwe jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego.

§ 8

Wykonawca bez uprzedniej zgody Zamawiającego, może zlecić Wykonawcom robót jedynie wykonanie prac niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią, zawiadamiając o tym niezwłocznie Zamawiającego.

§ 9

Wykonawca zobowiązuje się zawiadamiać Zamawiającego niezwłocznie (najpóźniej w terminie 24 godzin) o zaistniałych na nadzorowanych robotach budowlanych nieprawidłowościach.

§ 10

Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Zamawiający poniesie szkodę, to Wykonawca zobowiązuje się pokryć tę szkodę w pełnej wysokości.

§ 11

1. Zamawiający ma prawo rozwiązać niniejszą umowę na uzasadniony wniosek Wykonawcy robót lub z własnej inicjatywy w porozumieniu z właściwym organem Państwowego Nadzoru Budowlanego. W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmniejszeniu proporcjonalnie do okresu trwania umowy.

2. Zamawiający może odstąpić od umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku wykonywania umowy przez Wykonawcę (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami, standardami i zasadami sztuki oraz w przypadku niezgodności z postanowieniami umowy.

§ 12

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 13

1. W przypadku odstąpienia przez Zleceniobiorcę od umowy z przyczyn niezależnych od Zleceniodawcy, Zleceniodawca ma prawo obciążyć Zleceniobiorcę karą umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia.

2.  W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków określonych w §2 niniejszej umowy, Zleceniodawca ma prawo obciążyć Zleceniobiorcę karą umowną w wysokości 10% wynagrodzenia.

3. Gdyby kara umowna ustalona w ust. 1 i ust. 2 nie pokrywała szkody wyrządzonej przez Zleceniobiorcę Zleceniodawca może żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 14

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umowa mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo budowlane i ustawy o wyrobach budowlanych, Prawa Zamówień Publicznych.

§ 15

Sprawy sporne, wynikłe z realizacji niniejszej umowy, których strony nie rozwiążą polubownie, rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla Zamawiającego.

§ 16

Załącznikami niniejszej umowy są:

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

2. Oferta wraz z załącznikami

§ 17

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

WYKONAWCA 								ZAMAWIAJĄCY

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO