Nazwa zamawiającego: Gmina Supraśl, ul. Piłsudskiego 58, 16-030 Supraśl.

Sprawy:    7/2010

SPECYFIKACJA   ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA REALIZACJĘ ROBÓT BUDOWLANYCH  ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ

UL. WIEJSKIEJ W SOBOLEWIE

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego  na podstawie art. 39 ustawy z dn. 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U.  z 2007  Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 w/w ustawy

Supraśl, dnia    23.02.2010r

##### SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA REALIZACJĘ

ROBÓT BUDOWLANYCH  ZWIĄZANYCH

Z BUDOWĄ UL. WIEJSKIEJ W SOBOLEWIE

I. Informacje ogólne

Zamawiający:    Gmina Supraśl

Adres: 16-030 Supraśl, ul. Piłsudskiego 58

tel.  (0-85) 7132 725 tel/fax  (0-85) 7132 725

e-mail: zp@suprasl.pl

NIP 542- 030- 43-18

II. Określenie przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych związanych z budową ul. Wiejskiej w Sobolewie etap I (odcinek od km 0+000,00 do km 0+368,33)   i etap II (odcinek od km 0+488,00 do km 0+720,1). Zakres robót obejmuje: rozebranie nawierzchni brukowcowej wraz z chodnikiem (bruk z rozbiórki pozostaje we własności Zamawiającego), wykonanie nawierzchni jezdni (długość ok. 600 mb, szerokość 6 m) z betonu asfaltowego,  warstwa ścieralna o grub. 5 cm, na podbudowie zasadniczej z betonu asfaltowego gr. 7 cm, podbudowie pomocniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr 20 cm oraz na podbudowie pomocniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr 10 cm na warstwie odsączającej z piasku gr 15 cm. Na całym odcinku chodnik obustronny (0,5- 1,4) wraz z wjazdami. Roboty drogowe obejmują budowę kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami, wpustami oraz studzienkami rewizyjnymi. Kanał deszczowy na odcinku od studni 5- 11 A oraz 4-2, rury PVC Ø 315 o długości ok 342 m, na odcinku od W2-  23, rury PVC Ø 315 o długości ok 212 m. Prace obejmują również przebudowę odcinka wodociągu, przełożenie kabla telekomunikacyjnego, demontaż starego przepustu z rur żelbetowych oraz montaż nowego  Ø 80 i długości ok 12 m z rur stalowych spiralnie karbowanych.

W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie elementy niezbędne do wykonania całego zakresu robót, a w tym również pełną obsługę geodezyjną z inwentaryzacją powykonawczą i projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.

Zgodnie z CPV  45 23 31 20-6

45 23 21 30-2

45 23 32 52-0

III Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w celu zapoznania się z miejscem realizacji robót oraz ich zakresem, a także zdobył na własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.

IV.	Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajduje się przywołany jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie należy przyjąć, że zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ(model) i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno/eksploatacyjno- użytkowych nie gorszych niż te, podane pod pojęciem typu.

V. Zamawiający  dopuszcza składanie ofert częściowych

Część I- obejmuje etap I na odcinku od km 0+000,00 do km 0+368,33 w zakresie wykonania podbudowy wraz z kanalizacja deszczową. Zakres robót w tej części zawiera:

- przedmiar robót wykonania kanalizacji deszczowej, odcinek 5-11 A i 4-22

- przedmiar  robót drogowych etap I z wyłączeniem pozycji nr: 23, 24, 25, 26, 38

Część II- obejmuje etap I na odcinku od km 0+000,00 do km 0+368,33 w zakresie wykonania nawierzchni. Zakres prac obejmuje przedmiar robót drogowych pozycje nr:  23, 24, 25, 26, 38

Część III- obejmuje etap II na odcinku ok km 0+488,00 do km 0+720,1 w zakresie wykonania podbudowy wraz z kanalizacja deszczową. Zakres robót w tej części zawiera:

- przedmiar robót wykonania kanalizacji deszczowej, odcinek W2-23

- przedmiar  robót drogowych etap II z wyłączeniem pozycji nr: 27, 28, 29, 30, 40

Część IV- obejmuje etap II na odcinku ok km 0+488,00 do km 0+720,  w zakresie wykonania nawierzchni. Zakres prac obejmuje przedmiar robót drogowych pozycje nr: 27, 28, 29, 30, 40

VI Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VII. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

VIII. Wymagany termin wykonania prac:

Część I, Część III do 31.08.2010r.;

Część II, Część IV do 30.09.2010r.

IX. Okres związania ofertą

- Składający ofertę w niniejszym postępowaniu pozostaje nią związany przez okres 30 dni.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

X. Przygotowanie oferty

- Ofertę należy złożyć na lub według formularza ofertowego stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszej SIWZ.

- Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

- Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę, w ofercie zakresu prac, których wykonanie powierzy podwykonawcom.(wg wzoru Załącznik nr 1)

4. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia oraz wyceniony kosztorys ofertowy - na podstawie załączonych przedmiarów

- Wykonawca wyceni wszystkie pozycje robót opisane w Przedmiarach Robót.
Pozycje, które nie będą wycenione, uzna się, że zostały wycenione w innych pozycjach w kosztorysie ofertowym.

- W cenach jednostkowych i całkowitej cenie ofertowej należy uwzględnić cła, podatki i inne należności płatne przez Wykonawcę.

Cena całkowita będzie traktowana jako cena ryczałtowa i przedłożony kosztorys ma jedynie znaczenie pomocnicze i informacyjne w celu uwiarygodnienia ceny. Ewentualne błędy w kosztorysie ofertowym nie będą brane pod uwagę przez Zamawiającego.

5.Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, napisana w sposób czytelny i trwały
(np. maszynowo lub na komputerze). Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte i ponumerowane.

6.Oferta powinna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w
imieniu Wykonawcy.

7.Osoby działające w oparciu o pełnomocnictwo do reprezentowania firmy w danej procedurze zamówienia publicznego przedłożą wraz z ofertą jego oryginał lub poświadczoną notarialnie  kopię.

8. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (dotyczy wspólników spółki cywilnej oraz konsorcjum).

- W takim przypadku ustanawiają pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umocowanie należy przedłożyć wraz z ofertą.

- Dokument pełnomocnictwa określający jego zakres powinien być przedłożony w oryginale lub jako kopia poświadczona notarialnie, podpisany przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu podmiotu.

- Wszelka korespondencja oraz późniejsze rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem).

- Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- wypełniając formularz ofertowy oraz inne dokumenty powołując się na Wykonawcę w miejscu np. „ nazwa i adres Wykonawcy" należy wpisać dane dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

9. Poprawek w tekście oferty należy dokonać poprzez skreślenie błędnej informacji (danych) i podanie nowej   w   sposób   czytelny   oraz   opatrzenie jej   parafą  osoby   uprawnionej (podpisującej ofertę).

10. Cena ofertowa na formularzu (wzór- Załącznik Nr 1) powinna być podana cyfrą i słownie w PLN.

11. Oferta winna być złożona w kopercie (opakowaniu) zaadresowanej do Zamawiającego z zaznaczeniem nr. Sprawy 7/2010 „Oferta na budowę ul. Wiejskiej w Sobolewie, część ....................  oraz „nie otwierać przed dniem 12.03.2010r. do godz.1015".Na każdą z części zamówienia wymaga się złożenia odrębnej oferty w osobnej kopercie wraz z kompletem wymaganych (wg SIWZ) dokumentów. Jednocześnie na kopercie należy zamieścić nazwę i adres Wykonawcy w celu ewentualnego odesłania jej bez otwierania w przypadku złożenia oferty po wyznaczonym terminie.

XI. Instrukcja dla Wykonawców

1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami w niej określonymi.

- Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu oferty częściowe na jedną lub więcej części sam lub jako partner w konsorcjum. Wykonawca, który przedłoży lub będzie partycypował w więcej niż jednej ofercie na poszczególną z części zamówienia spowoduje, ze wszystkie oferty z jego udziałem zostaną odrzucone.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Wykonawca zobowiązuje się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 ust.4 ustawy.

- W ofercie Zamawiający zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy poprawi oczywiste omyłki pisarskie, omyłki rachunkowe oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze siwz, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty. W przypadku poprawienia innych omyłek, Zamawiający informuje o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- Oferta zostanie odrzucona , gdy:

- jest niezgodna z ustawą

- jej treść nie odpowiada treści SIWZ z zastrzeżeniem art 87 ust. 2 pkt 3 ustawy

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

- została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie

zamówienia

-  zawiera błędy w obliczeniu ceny,

- Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3

6. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazywać będą w formie pisemnej, faksem. W przypadku faksu każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Przekazanie za pomocą faksu dokumentów lub informacji, o których mowa powyżej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie przez przekazującego.

7. Wykonawca na mocy art. 38 ust.1 ustawy może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, kierując swoje zapytanie na piśmie. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  Odpowiedź zostanie przesłana wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami umieszczana jest również na stronie internetowej  Zamawiającego.

8. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że
Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu określonego w punkcie XIX 1. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta. Koperta powinna zostać dodatkowo oznaczona ,,Zmiana” lub ,,Wycofanie”. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian treści oferty po upływie terminu składania ofert.

9. W uzasadnionych przypadkach na mocy art. 38 ust 4 Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. O każdej ewentualnej zmianie zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści ją na stronie internetowej.

Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzanie zmian w ofercie Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza informację na stronie internetowej Zamawiającego. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowym terminom.

Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

10.  Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnione będą po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub po unieważnieniu postępowania. Oferty będą jawne po ich otwarciu chyba, że Wykonawca składający ofertę wniesie, nie później   niż  w  terminie   składania  ofert,   zastrzeżenie  i  wskaże,   które  z  informacji składających się na ofertę stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje zastrzeżone zgodnie z w/w prawem nie będą udostępniane innym uczestnikom postępowania (osobom trzecim). W związku z tym należy je zebrać w odrębny zbiór i opatrzyć napisem „ Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa".

a/ Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w ustawie.

b/ Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu w/w

ustawy skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art.89 ust 1 pkt l Ustawy,

c/ Wykonawca m.in. nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie,

d/ Udostępnianie ofert odbywać się będzie na poniższych zasadach:

- Wykonawca zobowiązany jest złożyć w siedzibie zamawiającego wniosek (patrz pkt XI 6) o udostępnienie treści wskazanej oferty,

- Zamawiający ustali, z uwzględnieniem złożonego w ofercie zastrzeżenia o tajemnicy
przedsiębiorstwa, zakres informacji, które mogą być Wykonawcy udostępnione.

Po przeprowadzeniu powyższych czynności zamawiający ustali sposób i formę udostępnienia oferty, z uwzględnieniem przepisów § 5 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ( Dz. U. Nr 188, poz. 1154), o czym poinformuje Wykonawcę.

XII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków(tożsame dla wszystkich części zamówienia).

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy  spełniają warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień  do wykonywania  określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

- posiadania wiedzy i doświadczenia

- w ciągu ostatnich 5 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), wykonali co najmniej 2 roboty budowlane; zakres, rodzaj i wartość prac zbliżona z  robotami dla danej części zamówienia, tj.:

- budowa, przebudowa ulicy w tym prace sanitarne w przypadku części I i III, o wartości nie mniejszej niż:- 700 000 zł brutto, w przypadku części I i o wartości nie mniejszej niż 300 000 zł brutto w przypadku części III

- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego w przypadku części II i IV o wartości nie mniejszej niż 100 000 zł brutto

- roboty potwierdzone pozytywnymi referencjami od uprzednio zamawiających,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- dysponowania osobami do kierowania robotami (min. 1 w każdej z wymienionych specjalności), posiadającymi niezbędne uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia, wymagane przepisami ustawy Prawo budowlane,

- dla części I i III  wymagana specjalność: drogowa oraz sanitarna,

- dla części II i IV wymagana  specjalność drogowa,

- osoby te,  winne posiadać  co najmniej dwuletni staż na stanowisku – Kierownika Robót.

- sytuacji  ekonomicznej i finansowej

- pozwalającej na realizację zamówienia przy założeniu, iż zapłata za wykonane zamówienie nastąpi w terminie 30 dni od dostarczenia faktury Zamawiającego, podstawą do wystawienia faktury będzie końcowy protokół odbioru inwestycji

- posiadają polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej

Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem z postępowania. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców  zostanie dokonana wg formuły ,,spełnia- nie spełnia” w oparciu o dostarczone dokumenty wymienione w pkt. XIII niniejszej specyfikacji.

XIII. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie maja dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu praz niepodlegania wykluczeniu (tożsame dla wszystkich części zamówienia).

1.Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy (wg wzoru  Załącznik nr 4).

2. W celu potwierdzenia posiadania wiedzy i doświadczenia:

Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie,  zamówień  polegających na:

- budowie, przebudowie ulicy w tym prace sanitarne w przypadku części I o wartości nie mniejszej niż:- 700 000 zł brutto, w przypadku części III o wartości nie mniejszej niż 300 000 zł brutto.

- wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego w przypadku części II i IV o wartości nie mniejszej niż 100 000 zł brutto.

W wykazie należy podać wartości zamówień, daty wykonania, odbiorców. Należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że zamówienia te zostały wykonane należycie. (Należy wykazać się min.2 zamówieniami wg. Załącznika Nr 2).

3.W celu potwierdzenia dysponowaniem odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do  wykonania zamówieni:

a/ Wykaz osób przewidzianych do nadzoru wykonania zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, wg- Załącznika Nr 3; wymagane uprawnienia dla poszczególnych części zgodnie z pkt. XII ppkt. 3 niniejszej siwz.

b/ oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia (wg wzoru załącznik nr 3 A)

4. W celu potwierdzenia znajdowania się w sytuacji  ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia:

-polisę lub inny dokument ubezpieczeniowy potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż     700 000 zł- część I, 100 000 zł- część II i część IV, 300 000 zł- część III.

5. W przypadku wykazania wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowych innych podmiotów, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

6. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia

a) Oświadczenie, o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 i ust 2 ustawy  (wg wzoru - Załącznik nr 4).

b) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli  odrębne przepisy  wymagają wpisu do  rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania   ofert, a w przypadku składania oferty przez osobę fizyczną należy złożyć  oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (wg załącznika nr 4 A).

c)  Aktualne zaświadczenie właściwego :

-    Naczelnika Urzędu Skarbowego

-    Oddziału ZUS lub KRUS

potwierdzające, iż Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczeń, że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 	lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie 	wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6 b), c) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z uwzględnieniem § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226 poz. 1817)

8.  W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

a/  Każdy uczestnik stworzonego konsorcjum  składa oddzielnie dokumenty wymienione w pkt. 6 b), c)

b/ oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  oraz oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu składa pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w ich imieniu bądź każdy z Wykonawców oddzielnie

c/warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz sytuacji ekonomicznej i finansowej badane będą łącznie- dokumenty określone w pkt. 2-4 winien złożyć co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Dokumenty, o których mowa powyżej mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, za wyjątkiem oświadczeń Wykonawcy, które muszą być złożone w oryginale, udzielonych pełnomocnictw do reprezentowania firmy, które muszą być przedstawione w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii oraz zobowiązań innych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia,  które muszą być przedstawione w oryginale.

XIV. Wadium

1.	Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości

część I: Wykonanie podbudowy wraz z kanalizacją deszczową w ul. Wiejskiej- etap I 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych)

część II: Wykonanie nawierzchni ul. Wiejskiej- etap I- 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych)

część III: Wykonanie podbudowy wraz z kanalizacją deszczową w ul. Wiejskiej- etap II- 2 000 zł  (słownie: dwa tysiące złotych).

część IV: Wykonanie nawierzchni ul. Wiejskiej- etap II- 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych)

2.	Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach :

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym

- gwarancjach bankowych

- gwarancjach ubezpieczeniowych

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9  listopada 2000 r.  o utworzeniu Polskiej  Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275).

#### Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca sie przelewem, Wykonawca dołącza do oferty
kserokopię wpłaty z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać:
„ Wadium - przetarg na budowę ulicy Wiejskiej w Sobolewie”, część ................. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto zamawiającego: w Banku Spółdzielczym Oddział w Supraślu, rach. nr 72 8060 0004 0680 0130 2000 0040. Wadium należy wpłacić przelewem nie później niż do dnia 12.03.2010r. do godz.1000. Za zachowanie terminu do wniesienia wadium uważa się wpływ wadium na konto Zamawiającego najpóźniej w terminie wskazanym powyżej.

3. Gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe oraz poręczenia muszą być udzielone do końca terminu związania ofertą i winny obejmować pełny zakres dotyczący wadium, o którym mowa w art. 46 ust. 4 a oraz ust. 5 Ustawy. Gwarant powinien zobowiązać sie do wypłaty wadium w następujących przypadkach:

- jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, ze wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie

- gdy Wykonawca odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

- jeżeli nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- gdy zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

4. Gwarancje i poręczenia należy przedłożyć w oryginale nie później niż w terminie i miejscu wskazanym na składanie ofert tj. w Urzędzie Miejskim w Supraślu w pokoju nr 10  nie później niż do dnia 12.03.2010r do godz. 1000.

5.Wadium dla konsorcjum może być wniesione przez lidera konsorcjum lub przez innego członka konsorcjum.

Wykonawca, który przedłoży ofertę nie zabezpieczoną dopuszczalną formą wadium oraz bez zachowania zasad i terminów określonych wyżej zostanie wykluczony z postępowania.

6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 9.

7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 6., jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie przez niego określonym.

9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz  z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa  w art, 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynikło to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

10.Wadium wybranego Wykonawcy zostanie zwrócone w momencie podpisania przez
niego umowy oraz wniesienia wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

11.Wykonawca, który wniósł wadium w pieniądzu może wyrazić zgodę na zaliczenie
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

12. Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz odsetkami na rzecz
zamawiającego, jeżeli:

- odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

- nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

13.Jeżeli  wadium  wniesiono  w  pieniądzu,   zamawiający  zwróci je  wraz  z  odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za
przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

XV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

1.Zamawiający będzie wymagał od wybranego Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego   wykonania  umowy.

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

3. Zabezpieczenie może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a/ pieniądza,

b/ poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

c/ gwarancji bankowych,

d/ gwarancji ubezpieczeniowych,

e/ poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt.2 lit. B Ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

4.Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy zamawiającego w Banku Spółdzielczym Oddział w Supraślu,

rach. Nr 72 8060 0004 0680 0130 2000 0040
5.Zabezpieczenie ustala się w wysokości 5% ceny ofertowej brutto,

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka w/w form zabezpieczenia.

7. Wykonawca jest obowiązany wnieść zabezpieczenie najpóźniej w dniu zawarcia umowy w pełnej żądanej wysokości.

8. Zamawiający zwróci 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane (na odstawie protokołu odbioru końcowego). Pozostałe 30% zatrzymane zostanie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

XVI. Sposób obliczenia ceny (tożsame dla wszystkich części zamówienia).

1. Oferowana cena za wykonanie zamówienia jest ceną ryczałtową powinna obejmować całość zamówienia zgodnie z dokumentacja projektową oraz uwzględniać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia, niezbędne do jego wykonania (m.in. koszty robót przygotowawczych: zagospodarowanie placu budowy, zajęcie pasa drogowego, utrzymanie zaplecza budowy, dozór budowy, ubezpieczenie budowy, koszty wykonania robót zabezpieczających, utrzymania bezpieczeństwa i higieny na terenie przyległym, na które budowa może oddziaływać, koszty obsługi geodezyjnej i wykonania inwentaryzacji powykonawczej, koszty uporządkowania placu budowy po zakończeniu robót, podatek VAT, itp.).

2.Wykonawca określając wynagrodzenie ryczałtowe oświadcza, że na etapie przygotowania oferty zapoznał się z terenem budowy i wykorzystał wszelkie konieczne środki mające na celu ustalenie wynagrodzenia obejmującego całość prac niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

3. Oferowane wynagrodzenie ryczałtowe nie będzie podczas wykonywania umowy podlegało aktualizacji (waloryzacji).

XVII. Sposób oceny ofert (tożsame dla wszystkich części zamówienia).

1.Oferta oceniana będzie pod względem formalnym, tj. spełnienia wymagań podanych w
niniejszej SIWZ.

2.Wybór najkorzystniejszych ofert dla poszczególnych części zostanie dokonany wg podanego kryterium spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

XVIII. Kryterium oceny ofert (tożsame dla wszystkich części zamówienia).

Jedynym kryterium oceny ofert będzie cena.

| LP. | KRYTERIUM | ZNACZENIE KRYTERIUM |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena brutto - ryczałt | 100 % |

1.Kryterium ceny obliczane będzie wg ceny ryczałtowej brutto, na którą składają się wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, niezbędne do jego wykonania

- „Maksymalnie w kryterium „cena" można uzyskać 100 punktów, które zostaną przyznane ofercie z najniższą ceną Każda oferta o cenie wyższej otrzyma proporcjonalnie mniej punktów wg wzoru:

(Cmin/Cof)x 100 pkt

gdzie:

C min- najniższa cena przedstawiona w ofercie

Cof- cena oferty ocenianej

1 pkt= 1%

2.W sytuacji, gdy zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych.

3.Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

XIX Termin i miejsce składania i otwarcia ofert:

1.Ofertę  należy  złożyć  za pośrednictwem  poczty  (innego  doręczyciela)  lub  osobiście w Urzędzie Miejskim w Supraślu w pokoju nr 10 nie później niż w dniu  12.03.2010r do godz 1000   Za datę i godz.  złożenia oferty uważa się datę i godz. wpływu

2. Oferty zostaną otwarte w dniu  12.03.2010r o  godz10 15    na publicznej sesji w Urzędzie Miejskim w Supraślu  w pokoju  nr 21, I piętro.

3. Podczas sesji  Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienie oraz ogłasza nazwy Wykonawców ich siedziby (adresy), ceny, warunki płatności, terminy wykonania oraz okresy gwarancji zawarte w każdej z ofert.

XX.	Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami

W sprawach związanych z prowadzonym postępowaniem należy zwracać się do:

- Aneta Babicz, pokój nr 10 Urzędu Miejskiego w Supraślu  w godz. 800 – 1430  lub

- Walerian Anisimowicz , pokój nr 9 Urzędu Miejskiego w Supraślu  w godz. 800 – 1430

z zachowaniem formy określonej w pkt. XI.6.

XXI. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia.

1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta nie podlega odrzuceniu i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium.

2. Niezwłocznie po wyborze oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty  o:

a/ wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania Wykonawcy, którego ofertę wybrano,  uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, powyższe  informacje Zamawiający zamieszcza  również  na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

b/ Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

c/ Wykonawcach, którzy zostali wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

d/ terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta

3. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą w następujących terminach:

- w przypadku przesłania zawiadomienia  o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia

- w przypadku przesłania zawiadomienia  o wyborze najkorzystniejszej oferty  za pośrednictwem poczty w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia

4. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem ww. terminów jeśli:

        - a/ w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta lub

b/ nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

5. Przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający ma prawo żądać od wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne, których oferta została wybrana, umowy regulującej współpracę podmiotów występujących wspólnie.

XXII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy (wzór umowy).

Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie

Zamawiający podpisze umowę (wzór umowy Załącznik nr 5a i 5b) z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie i na zasadach opisanych we wzorze umowy.

XXIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Wykonawcom a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przysługują następujące środki ochrony prawnej:

1. Odwołanie- zgodnie z przepisami art. 180 - 198 ustawy przysługuje wyłącznie wobec czynności:

a/ opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

b/ wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

c/ odrzucenia oferty odwołującego.

2. Odwołanie wnosi się  do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej  w formie określonej w art.  180 ust. 4 ustawy. Odwołujący przesyła kopię  odwołania  Zamawiającemu w formie  i terminie określonym w art. 180 ust. 5 ustawy. Wnosząc odwołanie Wykonawca zobowiązany jest wnieść wpis.

3. Terminy wnoszenia odwołania:

a/ - 5 dni od dnia przesłania faksem informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,

- 10 dni od dnia przesłania za pośrednictwem poczty informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,

b/ odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień SIWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia  ogłoszenia  w Biuletynie Zamówień  Publicznych  lub SIWZ na stronie internetowej,

c/ odwołanie  wobec  czynności  innych niż  określone w lit. a i b wnosi się  w terminie  5 dni  od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu  należytej staranności  można  było powziąć wiadomość o okolicznościach  stanowiących podstawę jego wniesienia.

4. Przystąpienie do postępowania odwoławczego

a/ Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego  w terminie 3 dni od dnia  otrzymania kopii odwołania, wskazując  stronę, do której przystępuje  i  interes  w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza  się Prezesowi  Izby w formie określonej w  art. 185 ust. 2 ustawy, przekazując jego kopię Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

b/ Zamawiający lub odwołujący, zgodnie z art. 185 ust 4 ustawy może  zgłosić opozycję przeciw  przystąpieniu innego  wykonawcy  do postępowania odwoławczego  nie później niż  do czasu otwarcia  rozprawy.

5. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia  odwołania  poinformować Zamawiającego  o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub

zaniechania  czynności, do której jest zobowiązany  na podstawie  ustawy, na które nie przysługuje  odwołanie  na podstawie art.  180 ust. 2.

6. Skarga  do sądu – zgodnie z przepisami art. 198a – 198g ustawy.

a)  Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga, którą wnosi się do  sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

b) Skargę wnosi się  za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia  doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie  jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie  skargi w placówce  pocztowej operatora  publicznego jest równoznaczne  z jej wniesieniem.

7. Tryb i szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej określają przepisy Działu VI  ustawy.

XXIV. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia  z dnia 29 stycznia  2004 r. Prawo zamówień publicznych  ( Dz. U.  Z 2007 Nr 223, poz. 1655 ze zm.) i przepisy wykonawcze do tej ustawy.

| 23.02.2010r. Zatwierdził: L.p | # Załączniki |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Nr 1 | - Wzór formularza ofertowego |
| 2. | Nr 2 | - Wykaz robót zrealizowanych |
| 3. | Nr 3 | - Wykaz pracowników nadzoru |
| 4. | Nr 4 | - Wzór oświadczenia |
| 5. | Nr 5 | - Wzór umowy |
| 6. | Nr 6 | - Dokumentacja techniczna: SST, przedmiary robót, projekt budowlany,projekty wykonawcze |