Nazwa zamawiającego: Gmina Supraśl, ul. Piłsudskiego 58, 16-030 Supraśl.

Sprawy:    21/2010

SPECYFIKACJA   ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA REALIZACJĘ ROBÓT BUDOWLANYCH  ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ

UL. LEŚNEJ W SUPRAŚLU- SIĘGACZ

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego  na podstawie art. 39 ustawy z dn. 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U.  z 2007  Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 w/w ustawy

Supraśl, dnia    03.08.2010r

##### SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA REALIZACJĘ

ROBÓT BUDOWLANYCH  ZWIĄZANYCH

Z BUDOWĄ UL. LEŚNEJ W SUPRAŚLU- SIĘGACZ

I. Informacje ogólne

Zamawiający:    Gmina Supraśl

Adres: 16-030 Supraśl, ul. Piłsudskiego 58

tel.  (0-85) 7132 725 tel/fax  (0-85) 7132 725

e-mail: zp@suprasl.pl

NIP 542- 030- 43-18

II. Tryb Udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu   nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dn. 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych(Dz. U.  z 2007  Nr 223, poz. 1655 ze. zm.), zwanej dalej ustawą.

III. Określenie przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych związanych z budową sięgacza ul. Leśnej w Supraślu (odcinek A-B). Zakres robót obejmuje wykonanie nawierzchni o długości ok. 52 mb i  szerokości 3,5 m z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm na podsypce  piaskowej gr. 5 cm, podbudowie zasadniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm oraz podbudowie pomocniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm na warstwie odsączającej z piasku gr 5 cm.  Na całym odcinku chodnik obustronny (0,95- 1,15 m) wraz z wjazdami. Roboty drogowe obejmują również przełożenie kabla telekomunikacyjnego.

W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie elementy niezbędne do wykonania całego zakresu robót, a w tym również pełną obsługę geodezyjną z inwentaryzacją powykonawczą i projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.

Uwaga: Opracowany projekt dotyczy także budowy ul. Letniskowej oraz większego zakresu budowy ulicy Leśnej (ulice zostały już wykonane), dlatego też należy odnieść się jedynie do treści dotyczących budowy sięgacza ul. Leśnej, odcinek A-B.

Zgodnie z CPV  45 23 31 20-6

IV Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w celu zapoznania się z miejscem realizacji robót oraz ich zakresem, a także zdobył na własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.

V.	Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajduje się przywołany jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie należy przyjąć, że zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ (model) i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno/eksploatacyjno- użytkowych nie gorszych niż te, podane pod pojęciem typu.

VI. Zamawiający  nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych

VII. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

VIII. Wymagany termin wykonania prac:  do 30.10.2010r.

IX. Okres związania ofertą

- Składający ofertę w niniejszym postępowaniu pozostaje nią związany przez okres 30 dni.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

X. Przygotowanie oferty

- Ofertę należy złożyć na lub według formularza ofertowego stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszej SIWZ.

- Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

- Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę, w ofercie zakresu prac, których wykonanie powierzy podwykonawcom.(wg wzoru Załącznik nr 1)

4. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia oraz wyceniony kosztorys ofertowy - na podstawie załączonego przedmiaru.

- Wykonawca wyceni wszystkie pozycje robót opisane w Przedmiarze Robót Pozycje, które nie będą wycenione, uzna się, że zostały wycenione w innych pozycjach w kosztorysie ofertowym.

- W cenach jednostkowych i całkowitej cenie ofertowej należy uwzględnić cła, podatki i inne należności płatne przez Wykonawcę.

Cena całkowita będzie traktowana jako cena ryczałtowa i przedłożony kosztorys ma jedynie znaczenie pomocnicze i informacyjne w celu uwiarygodnienia ceny. Ewentualne błędy w kosztorysie ofertowym nie będą brane pod uwagę przez Zamawiającego.

5.Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, napisana w sposób czytelny i trwały
(np. maszynowo lub na komputerze). Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte i ponumerowane.

6.Oferta powinna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w
imieniu Wykonawcy.

7.Osoby działające w oparciu o pełnomocnictwo do reprezentowania firmy przedłożą wraz z ofertą jego oryginał lub poświadczoną notarialnie  kopię.

8. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (dotyczy wspólników spółki cywilnej oraz konsorcjum).

- W takim przypadku ustanawiają pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umocowanie należy przedłożyć wraz z ofertą.

- Dokument pełnomocnictwa określający jego zakres powinien być przedłożony w oryginale lub jako kopia poświadczona notarialnie, podpisany przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu podmiotu.

- Wszelka korespondencja oraz późniejsze rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem).

- Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- wypełniając formularz ofertowy oraz inne dokumenty powołując się na Wykonawcę w miejscu np. „ nazwa i adres Wykonawcy" należy wpisać dane dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

9. Poprawek w tekście oferty należy dokonać poprzez skreślenie błędnej informacji (danych) i podanie nowej w sposób czytelny oraz opatrzenie jej parafą osoby uprawnionej (podpisującej ofertę).

10. Cena ofertowa na formularzu (Załącznik Nr 1) powinna być podana cyfrą i słownie w PLN.

11. Oferta winna być złożona w kopercie (opakowaniu) zaadresowanej do Zamawiającego z zaznaczeniem nr. Sprawy 21/2010 „Oferta na budowę ul. Leśnej w Supraślu- sięgacz” oraz „nie otwierać przed dniem 19.08.2010r. do godz.1015"wraz z kompletem wymaganych (wg SIWZ) dokumentów. Jednocześnie na kopercie należy zamieścić nazwę i adres Wykonawcy w celu ewentualnego odesłania jej bez otwierania w przypadku złożenia oferty po wyznaczonym terminie.

XI. Instrukcja dla Wykonawców

1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami w niej określonymi.

- Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu  jedną ofertę  sam lub jako partner w konsorcjum. Wykonawca, który przedłoży lub będzie partycypował w więcej niż jednej ofercie  spowoduje, ze wszystkie oferty z jego udziałem zostaną odrzucone.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Wykonawca zobowiązuje się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 ust.4 ustawy.

- W ofercie Zamawiający zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy poprawi oczywiste omyłki pisarskie, omyłki rachunkowe oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze siwz, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty. W przypadku poprawienia innych omyłek, Zamawiający informuje o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- Oferta zostanie odrzucona , gdy:

- jest niezgodna z ustawą

- jej treść nie odpowiada treści SIWZ z zastrzeżeniem art 87 ust. 2 pkt 3 ustawy

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

- została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie

zamówienia

-  zawiera błędy w obliczeniu ceny,

- Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3

6. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazywać będą w formie pisemnej, faksem. W przypadku faksu każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Przekazanie za pomocą faksu dokumentów lub informacji, o których mowa powyżej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie przez przekazującego.

7. Wykonawca na mocy art. 38 ust.1 ustawy może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, kierując swoje zapytanie na piśmie. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  Odpowiedź zostanie przesłana wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami umieszczana jest również na stronie internetowej  Zamawiającego.

8. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że
Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu określonego w punkcie XIX 1. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta. Koperta powinna zostać dodatkowo oznaczona ,,Zmiana” lub ,,Wycofanie”. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian treści oferty po upływie terminu składania ofert.

9. W uzasadnionych przypadkach na mocy art. 38 ust 4 Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. O każdej ewentualnej zmianie zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści ją na stronie internetowej.

Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzanie zmian w ofercie Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza informację na stronie internetowej Zamawiającego. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowym terminom.

Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

10.  Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnione będą po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub po unieważnieniu postępowania. Oferty będą jawne po ich otwarciu chyba, że Wykonawca składający ofertę wniesie, nie później   niż  w  terminie   składania  ofert,   zastrzeżenie  i  wskaże,   które  z  informacji składających się na ofertę stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje zastrzeżone zgodnie z w/w prawem nie będą udostępniane innym uczestnikom postępowania (osobom trzecim). W związku z tym należy je zebrać w odrębny zbiór i opatrzyć napisem „ Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa".

a/ Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w ustawie.

b/ Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu w/w

ustawy skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art.89 ust 1 pkt l Ustawy,

c/ Wykonawca m.in. nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie,

d/ Udostępnianie ofert odbywać się będzie na poniższych zasadach:

- Wykonawca zobowiązany jest złożyć w siedzibie zamawiającego wniosek (patrz pkt XI 6) o udostępnienie treści wskazanej oferty,

- Zamawiający ustali, z uwzględnieniem złożonego w ofercie zastrzeżenia o tajemnicy
przedsiębiorstwa, zakres informacji, które mogą być Wykonawcy udostępnione.

Po przeprowadzeniu powyższych czynności zamawiający ustali sposób i formę udostępnienia oferty, z uwzględnieniem przepisów § 5 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ( Dz. U. Nr 188, poz. 1154), o czym poinformuje Wykonawcę.

XII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy  spełniają poniższe warunki:

- posiadają wiedzę i doświadczenie

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:

- w ciągu ostatnich 5 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), wykonał co najmniej 2 roboty budowlane; zakres, rodzaj i wartość prac zbliżona z robotami dla niniejszego zamówienia, tj.: budowa, przebudowa: ulicy, placu, parkingu, roboty o wartości brutto nie mniejszej niż 100 000 zł

- roboty winne być potwierdzone dokumentem, że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że

- dysponuje osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą doświadczenie, wykształcenie i kwalifikacje zawodowe niezbędne do wykonania zamówienia, tj. kierownik robót posiadający uprawnienia do kierowania robotami w specjalności drogowej, wymagane przepisami ustawy Prawo budowlane,

- dotyczące sytuacji  ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem z postępowania. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców  zostanie dokonana wg formuły ,,spełnia- nie spełnia” w oparciu o dostarczone dokumenty wymienione w pkt. XIII niniejszej specyfikacji.

XIII. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie maja dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu.

1.Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy (wg wzoru  Załącznik nr 2).

2. W celu potwierdzenia posiadania wiedzy i doświadczenia:

Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie,  zamówień zgodnie z pkt. XII. ppkt 1

W wykazie należy podać wartości zamówień, daty wykonania, odbiorców. Należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone  (Należy wykazać się min.2 zamówieniami wg. Załącznika Nr 3).

3.W celu potwierdzenia dysponowaniem odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do  wykonania zamówieni:

a/ Wykaz przedstawiający osobę, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, zakresu wykonywanych przez nią czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tą osobą, (wg- Załącznika Nr 3A), wymagana osoba z uprawnieniami, zgodnie z pkt. XII ppkt. 2 niniejszej siwz.

b/ oświadczenie, że osoba, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiada wymagane uprawnienia (wg wzoru załącznik nr 3 B)

4. W celu potwierdzenia znajdowania się w sytuacji  ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia:oświadczenie o spełnieniu wymaganych warunków udziału w postępowaniu (wg wzoru Załącznik nr 2).

5. W przypadku wykazania wiedzy i doświadczenia, osób zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (wg wzoru załącznik nr 3 C)

6. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia

a) Oświadczenie, o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy  (wg wzoru - Załącznik nr 2).

b) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli  odrębne przepisy wymagają wpisu do  rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania   ofert, a w przypadku składania oferty przez osobę fizyczną należy złożyć oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (wg wzoru załącznik nr 2).

7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6 b),  składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z uwzględnieniem § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226 poz. 1817)

8.  W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

a/  Każdy z wykonawców  składa oddzielnie dokument wymieniony w pkt. 6 b),

b/ Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik nr 2 do SIWZ) składa pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w ich imieniu bądź każdy z Wykonawców oddzielnie

c/ warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz sytuacji ekonomicznej i finansowej badane będą łącznie- dokumenty określone w pkt. 2-3 winien złożyć co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Dokumenty, o których mowa powyżej mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, za wyjątkiem oświadczeń Wykonawcy, które muszą być złożone w oryginale, udzielonych pełnomocnictw do reprezentowania firmy, które muszą być przedstawione w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.

XIV. Wadium

Zamawiający nie będzie wymagał wniesienia wadium.

XV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

1. Zamawiający będzie wymagał od wybranego Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego   wykonania  umowy.

2.Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

3. Zabezpieczenie może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a/ pieniądzu,

b/ poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

c/ gwarancji bankowych,

d/ gwarancji ubezpieczeniowych,

e/ poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt.2 lit. B Ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zabezpieczenie wniesione w formach wymienionych powyżej  winno być wystawione na Gminę Supraśl.

4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy zamawiającego w Banku Spółdzielczym Oddział w Supraślu,

rach. Nr 72 8060 0004 0680 0130 2000 0040
5. Zabezpieczenie ustala się w wysokości 5% ceny ofertowej brutto,

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka w/w form zabezpieczenia.

7. Wykonawca jest obowiązany wnieść zabezpieczenie najpóźniej w dniu zawarcia umowy w pełnej żądanej wysokości.

8. Zamawiający zwróci 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane (na odstawie protokołu odbioru końcowego). Pozostałe 30% zatrzymane zostanie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

XVI. Sposób obliczenia ceny.

1. Oferowana cena za wykonanie zamówienia jest ceną ryczałtową powinna obejmować całość zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową oraz uwzględniać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia, niezbędne do jego wykonania (m.in. koszty robót przygotowawczych: zagospodarowanie placu budowy, zajęcie pasa drogowego, utrzymanie zaplecza budowy, ewentualne koszty pobranej wody z wodociągów gminnych,  dozór budowy, ubezpieczenie budowy, koszty wykonania robót zabezpieczających, utrzymania bezpieczeństwa i higieny na terenie przyległym, na które budowa może oddziaływać, koszty obsługi geodezyjnej i wykonania inwentaryzacji powykonawczej, koszty uporządkowania placu budowy po zakończeniu robót, podatek VAT, itp.).

2.Wykonawca określając wynagrodzenie ryczałtowe oświadcza, że na etapie przygotowania oferty zapoznał się z terenem budowy i wykorzystał wszelkie konieczne środki mające na celu ustalenie wynagrodzenia obejmującego całość prac niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

3. Oferowane wynagrodzenie ryczałtowe nie będzie podczas wykonywania umowy podlegało aktualizacji (waloryzacji).

XVII. Sposób oceny ofert.

1.Oferta oceniana będzie pod względem formalnym, tj. spełnienia wymagań podanych w
niniejszej SIWZ.

2.Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany wg podanego kryterium spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

XVIII. Kryterium oceny ofert.

Jedynym kryterium oceny ofert będzie cena.

| LP. | KRYTERIUM | ZNACZENIE KRYTERIUM |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena brutto - ryczałt | 100 % |

1.Kryterium ceny obliczane będzie wg ceny ryczałtowej brutto, na którą składają się wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, niezbędne do jego wykonania

- „Maksymalnie w kryterium „cena" można uzyskać 100 punktów, które zostaną przyznane ofercie z najniższą ceną Każda oferta o cenie wyższej otrzyma proporcjonalnie mniej punktów wg wzoru:

(Cmin/Cof)x 100 pkt

gdzie:

C min- najniższa cena przedstawiona w ofercie

Cof- cena oferty ocenianej

1 pkt= 1%

2.W sytuacji, gdy zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych.

3.Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

XIX Termin i miejsce składania i otwarcia ofert:

1.Ofertę  należy  złożyć  za pośrednictwem  poczty  (innego  doręczyciela)  lub  osobiście w Urzędzie Miejskim w Supraślu w pokoju nr 10 nie później niż w dniu  19.08.2010r do godz 1000   Za datę i godz.  złożenia oferty uważa się datę i godz. wpływu

2. Oferty zostaną otwarte w dniu  19.08.2010r o  godz10 15    na publicznej sesji w Urzędzie Miejskim w Supraślu  w pokoju  nr 21, I piętro.

3. Podczas sesji  Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienie oraz ogłasza nazwy Wykonawców ich siedziby (adresy), ceny, warunki płatności, terminy wykonania oraz okresy gwarancji zawarte w każdej z ofert.

XX.	Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami

W sprawach związanych z prowadzonym postępowaniem należy zwracać się do:

- Aneta Babicz, pokój nr 10 Urzędu Miejskiego w Supraślu  w godz. 800 – 1430  lub

- Walerian Anisimowicz , pokój nr 9 Urzędu Miejskiego w Supraślu  w godz. 800 – 1430

z zachowaniem formy określonej w pkt. XI.6.

XXI. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia.

1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta nie podlega odrzuceniu i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium.

2. Niezwłocznie po wyborze oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty  o:

a/ wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania Wykonawcy, którego ofertę wybrano,  uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, powyższe  informacje Zamawiający zamieszcza  również  na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

b/ Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

c/ Wykonawcach, którzy zostali wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

d/ terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta

3. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą w następujących terminach:

- w przypadku przesłania zawiadomienia  o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia

- w przypadku przesłania zawiadomienia  o wyborze najkorzystniejszej oferty za pośrednictwem poczty w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia

4. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem ww. terminów jeśli:

        - a/ w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta lub

b/ nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

5. Przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający ma prawo żądać od wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne, których oferta została wybrana, umowy regulującej współpracę podmiotów występujących wspólnie.

XXII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy (wzór umowy).

Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.

Zamawiający podpisze umowę (wzór umowy Załącznik nr 4) z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie i na zasadach opisanych we wzorze umowy.

XXIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Wykonawcom a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przysługują następujące środki ochrony prawnej:

1. Odwołanie- zgodnie z przepisami art. 180 - 198 ustawy przysługuje wyłącznie wobec czynności: a/ opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

b/ wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

c/ odrzucenia oferty odwołującego.

2. Odwołanie wnosi się  do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej  w formie określonej w art.  180 ust. 4 ustawy. Odwołujący przesyła kopię  odwołania  Zamawiającemu w formie  i terminie określonym w art. 180 ust. 5 ustawy. Wnosząc odwołanie Wykonawca zobowiązany jest wnieść wpis.

3. Terminy wnoszenia odwołania:

a/ - 5 dni od dnia przesłania faksem informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,

- 10 dni od dnia przesłania za pośrednictwem poczty informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,

b/ odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień SIWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia  ogłoszenia  w Biuletynie Zamówień  Publicznych  lub SIWZ na stronie internetowej,

c/ odwołanie  wobec  czynności  innych niż  określone w lit. a i b wnosi się  w terminie  5 dni  od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu  należytej staranności  można  było powziąć wiadomość o okolicznościach  stanowiących podstawę jego wniesienia.

4. Przystąpienie do postępowania odwoławczego

a/ Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego  w terminie 3 dni od dnia  otrzymania kopii odwołania, wskazując  stronę, do której przystępuje  i  interes  w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza  się Prezesowi  Izby w formie określonej w  art. 185 ust. 2 ustawy, przekazując jego kopię Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

b/ Zamawiający lub odwołujący, zgodnie z art. 185 ust 4 ustawy może  zgłosić opozycję przeciw  przystąpieniu innego  wykonawcy  do postępowania odwoławczego  nie później niż  do czasu otwarcia  rozprawy.

5. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia  odwołania  poinformować Zamawiającego  o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub

zaniechania  czynności, do której jest zobowiązany  na podstawie  ustawy, na które nie przysługuje  odwołanie  na podstawie art.  180 ust. 2.

6. Skarga  do sądu – zgodnie z przepisami art. 198a – 198g ustawy.

a)  Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga, którą wnosi się do  sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

b) Skargę wnosi się  za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia  doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie  jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie  skargi w placówce  pocztowej operatora  publicznego jest równoznaczne  z jej wniesieniem.

7. Tryb i szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej określają przepisy Działu VI  ustawy.

XXIV. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia  z dnia 29 stycznia  2004 r. Prawo zamówień publicznych  ( Dz. U.  Z 2007 Nr 223, poz. 1655 ze zm.) i przepisy wykonawcze do tej ustawy.

Załączniki:

Nr 1- wzór formularza ofertowego

Nr 2- wzór oświadczenia o spełnieniu  warunków i niepodleganiu wykluczeniu

Nr 3- wykaz robót

Nr 3 A- wykaz osób

Nr 3 B- wzór oświadczenia

Nr 3 C- wzór zobowiązania

Nr 4- wzór umowy

Nr 5- dokumentacja techniczna:SST, przedmiar robót, projekt budowlany

03.08.2010r.        Zatwierdził: