Projekt UMOWY                                               Załącznik 5c

zawarta w dniu …………….…. 2013 r. w Supraślu pomiędzy

Gminą Supraśl, 16-030 Supraśl, ul.Piłsudskiego 58, zwaną dalej “Zamawiającym”,

reprezentowaną przez Burmistrza Gminy Supraśl – .................................................................

przy kontrasygnacie skarbnika Gminy Supraśl - ...................................................................,

a

……………….............…………….................…. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą..................................................na podstawie wpisu do .......................................................

NIP ........................................................, REGON ........................................................, mającym siedzibę w .............................................................  ,

zwanym dalej  „Wykonawcą” ,

w wyniku przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.

1. Na podstawie złożonej oferty Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się wykonać:

1)  kompletną dokumentację projektowo - kosztorysową budowy ulicy Jodłowej w Grabówce – przebudowa włączeń do ulicy Ciołkowskiego i Białostockiej, którą  należy opracować zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o  drogach  publicznych  (Dz. U.  2013, poz. 260) oraz zgodnie  ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz złożoną ofertą, stanowiącą integralną część niniejszej umowy,

2)   przygotowanie dokumentów, w szczególności terenowo-prawnych, niezbędnych do uzyskania prawomocnej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, o której mowa          w ustawie z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U.  2012, poz.647),

3)   przygotowanie wszelkich dokumentów niezbędnych do wystąpienia o warunki na włączenie projektowanych sieci do sieci istniejącej oraz do uzgadniania przyjętych w projekcie materiałów, wybranej technologii, oraz uzgodnienia branżowego opracowanego projektu przez administratora istniejących sieci,

4)  przygotowanie  dokumentów  do  złożenia  wniosku  o  pozwolenie  na  budowę  wraz                  z uzupełnieniem ewentualnych wykazanych braków przez Urząd wydający decyzję                  o pozwoleniu na  budowę, w  tym  informacji o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia.

2. Strony ustalają następujący zakres opracowań i dokumentów projektowych:

1) wykonanie badań i pomiarów w zakresie :

a) ustalenia  geotechnicznych  warunków  posadowienia  w  oparciu  o  wszystkie   obowiązujące w tym zakresie przepisy prawne,

b) wykonania map sytuacyjno-wysokościowych dla celów projektowych w skali l : 1000 lub

1 : 500 z geodezyjną inwentaryzacją szaty roślinnej,

c) pozyskania wypisów i wyrysów z mapy ewidencyjnej gruntów dla obszarów   przeznaczonych pod inwestycję i obszarów, na które ta inwestycja będzie oddziaływać,

2) opracowanie kompletnego projektu budowlanego wraz z uzyskaniem opinii, uzgodnień i zatwierdzeń, a w tym:

a) wykonanie projektu zagospodarowania terenu ( z uzgodnieniami),

b) wykonanie projektu architektoniczno - budowlanego ( z uzgodnieniami),

c) wykonanie informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

3) opracowanie projektu wykonawczego obejmującego część opisową i rysunkową, a w tym:

a) projekt zagospodarowania terenu,

b) projekty wykonawcze branżowe sporządzone oddzielnie dla każdej branży,

c) projekty  wykonawcze  instalacji  występujące  w  projektowanych  obiektach,

d) projekty stałej organizacji ruchu,

e) projekty niezbędnych  przebudów,  przekładek  i  odtworzeń  istniejących  obiektów uzbrojenia i urządzenia terenu,

f) szczegółowe parametry techniczne obiektów,  instalacji  oraz  urządzeń  związanych               z projektowanymi obiektami umożliwiające wykonawcom robót budowlanych ich dobranie,

g) inne  niezbędne  opracowania  i  badania  pozwalające  na  kompleksową  i  prawidłową realizację przedsięwzięcia,

h) oświadczenie o kompletności dokumentacji.

3. Strony ustalają następujący zakres dokumentacji kosztorysowej :

1) przedmiary robót, które winny być opracowane oddzielnie dla każdego projektu zawierające:

a) opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania,

b) odniesienie do specyfikacji Technicznych Wykonania  i Odbioru  Robót  Budowlanych,

c) podstawy do ustalania cen jednostkowych nakładów rzeczowych z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót zgodnie z założeniami wyjściowymi do kosztorysowania uzgodnionymi z Zamawiającym.

2) kosztorysy  inwestorskie,  które winny  być  opracowane  oddzielnie  dla  każdego projektu branżowego. Kosztorysy inwestorskie winny być  opracowane  zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz.1389) oraz zgodnie z art. 33 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień  publicznych  ( Dz. U. z  2010 r.  Nr  113, poz. 759 z późn. zm.),

3) specyfikacje  Techniczne Wykonania  i Odbioru  Robót  Budowlanych (STWIORB)  opracowane zgodnie  z  rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych wykonania  i  odbioru robót budowlanych  oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.) i zawierające zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, a w  szczególności wymagań  w  odniesieniu  do  właściwości materiałów, sposobu wykonania robót, oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz zakresu prac,

4) założenia wyjściowe  do  kosztorysowania  zawierające  dane  techniczne,  technologiczne             i organizacyjne  nie  określone  w  dokumentacji  projektowej  i  Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych a mające wpływ na wysokość wartości kosztorysowej robót budowlanych oraz inne opracowania wymienione w art. 20 ustawy z  dnia  7 lipca 1994  r. - Prawo Budowlane ( Dz. U.  z  2010  r.  Nr  243,  poz. 1623 z późn. zm.),  a  także  te,  które pozwolą  na  kompleksową  i  prawidłową realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego.

4. Wykonawca zobowiązuje się sporządzić dokumenty wchodzące w skład opracowania, będącego przedmiotem zamówienia, w następującej ilości egzemplarzy i formacie:

- projekt budowlany i wykonawczy - w 5  egzemplarzach plus jedna kopia na nośniku elektronicznym w formacie pdf,

- przedmiary i kosztorysy inwestorskie - w  2  egzemplarzach plus jedna kopia na nośniku elektronicznym w formacie pdf, doc.,

- specyfikacje Techniczne Wykonania  i Odbioru Robót Budowlanych - w 2 egzemplarzach plus jedna kopia na nośniku elektronicznym w formacie pdf, doc.,

- mapy sytuacyjno  - wysokościowe - w 2 egzemplarzach  (z oryginalnymi pieczęciami).

5. Wykonawca zobowiązany jest do opisywania proponowanych materiałów, wyrobów i urządzeń za pomocą parametrów technicznych, tzn. bez podawania nazw. Sposób opisu urządzeń                      i materiałów przewidywanych do zastosowania spełniać musi wymogi dotyczące sposobu opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane, wynikające z art. 29-31 ustawy - Prawo zamówień publicznych. Wskazanie w dokumentacji na znak towarowy, patent lub pochodzenie może nastąpić tylko w wyjątkowej sytuacji, tj. gdy przedmiotu zamówienia nie można opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu muszą towarzyszyć wyrazy „lub równoważny”. Należy wówczas określić parametry graniczne (brzegowe), na podstawie których można będzie stwierdzić równoważność zaoferowanych rozwiązań, technologii.

§ 2.

- Za należycie wykonany przedmiot zamówienia Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie  w wysokości: netto ..................... zł

plus należny podatek VAT ….. % w kwocie ..................... zł.

brutto .................... zł

(słownie: ............................................................................................złotych)- zgodnie z treścią wybranej oferty.

- Wynagrodzenie Wykonawcy, określone w ust. 1, zawiera wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. W wycenie dokumentacji uwzględniono wszystkie koszty dodatkowe, związane z opracowaniem dokumentacji tj. pozyskanie map, opłaty za wydanie warunków, uzgodnień, ekspertyz itp.

3. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie jednorazowo na podstawie faktury końcowej wystawionej po należytym wykonaniu całości przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę (dokumentacja projektowa – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia    i  obejmująca wszystkie wymagane projekty branżowe i opracowania  w wymaganych ilościach), na podstawie podpisanego przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego dokumentacji projektowej, o którym mowa w § 4.

4.  Strony nie przewidują możliwości wystawienia faktur częściowych.

5. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie Wykonawcy na podstawie wystawionej należycie                i zgodnie z zapisami niniejszej umowy faktury - w ciągu 21 (dwadzieścia jeden) dni od jej doręczenia Zamawiającemu wraz z niezbędnymi dokumentami rozliczeniowymi - przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia konta bankowego Zamawiającego.

6. Płatnikiem jest Urząd Miejski w Supraślu, ul. Piłsudskiego 58, 16-030 Supraśl,

NIP 542-030-43-18.

§ 3.

Ustala się termin wykonania całego zakresu przedmiotu zamówienia, objętego niniejszą umową do dnia  20.12.2013 roku.

§ 4.

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu do jego siedziby dokumentację projektową wraz z wykazem opracowań oraz pisemnym oświadczeniem, że dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową i obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi.

2. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego wykonanej dokumentacji jest protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez obie strony umowy.

3. Zamawiający w ciągu 7 dni od daty otrzymania dokumentacji, o której mowa w ust. 1, przystąpi do odbioru.

4. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad – wyznaczając Wykonawcy termin do ich usunięcia, lecz nie dłuższy niż 14 dni, licząc od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego pisemnego żądania usunięcia wad.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 Wykonawca zobowiązany jest, po usunięciu wad, dokonać czynności, o których mowa w ust. 1, zaś postanowienia ust. 3 i 4 będą stosowane odpowiednio, przy czym w przypadku odmowy przez Zamawiającego dokonania odbioru, nie ma on obowiązku wyznaczenia terminu na usunięcie wad.

§ 5.

- Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień, decyzji i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów.

- Wykonawca zobowiązany będzie, po otrzymaniu wezwania, do niezwłocznego przyjazdu, na swój koszt, na miejsce robót realizowanych w oparciu o wykonaną dokumentację projektową      i dokonania oraz przekazania Zamawiającemu, w wyznaczonym terminie, poprawek – zgodnie z § 9, bez dodatkowego wynagrodzenia.

- Wykonawca jest zobowiązany do udzielania wyjaśnień oraz uzgadniania z Zamawiającym zastosowanych rozwiązań projektowych, a przewidziane projektem wyroby budowlane muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania. W dokumentacji projektowej Wykonawca określi ich parametry techniczne i wymagania projektowe.

- Wykonawca wyraża zgodę na publikację dokumentacji projektowej w wersji pisemnej
i elektronicznej jako załącznika do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

§ 6.

1. Przedstawicielem Zamawiającego upoważnionym do kontaktów z Wykonawcą w zakresie  koordynacji prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia będzie  ..............................................

2. Przedstawicielem Wykonawcy upoważnionym do kontaktów z zamawiającym w zakresie koordynacji prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia będzie ..............................................

§ 7.

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania Wykonawca zobowiązuje się zapłacić kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:

1) gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca lub Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiedzialności nie ponosi Zamawiający - w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto należnego za tę część przedmiotu zamówienia, od której odstąpiono,

2) w wysokości 0, 5 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 2 ust. 1, za opóźnienie w realizacji zobowiązania w stosunku do terminu określonego w § 3, licząc za każdy dzień opóźnienia,

3) w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 2 ust. 1, za opóźnienie w usuwaniu wad, o którym mowa w § 4 ust. 4 i w § 9 ust. 2, a także w okresie gwarancji lub rękojmi za wady - licząc za każdy dzień opóźnienia,

4) w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 2 ust. 1 –  w innych niż określone w pkt 1, 2 i 3 przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez Wykonawcę.

2. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej.

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kary umownej z należnego mu od Zamawiającego wynagrodzenia.

§ 8.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości albo w części,                       w szczególności w przypadkach:

- opóźnienia Wykonawcy z rozpoczęciem lub wykonaniem umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał ją wykonać zgodnie z terminami określonymi w § 3 bez wyznaczania terminu dodatkowego - jeszcze przed upływem tych terminów,

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży    w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

- realizacji przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia w sposób niezgodny z niniejszą umową, przepisami prawa lub wskazaniami Zamawiającego.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości                     o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia.

- W przypadku odstąpienia przez Zmawiającego od umowy w części Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, potwierdzonego protokołem stwierdzającym stan zaawansowania prac projektowych.

§ 9.

1. Na prace będące przedmiotem zamówienia Wykonawca udziela gwarancji na okres 3 lat, licząc od dnia podpisania przez obie strony protokołu zdawczo - odbiorczego, o którym mowa w § 4 ust. 2.

2. Wykonawca zobowiązuje się usunąć we własnym zakresie i na własny koszt wszelkie wady, jakie ujawnią się w okresie gwarancji – w terminie nie dłuższym niż 14 dni.

3. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad w terminie określonym w ust. 2, Zamawiający może powierzyć ich usunięcie osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 10.

1. Wykonawca zobowiązuje się przenieść wraz z chwilą dokonania odbioru końcowego przedmiotu zamówienia na Zamawiającego majątkowe autorskie prawa na wszelkich polach eksploatacji do zrealizowanego w ramach niniejszej umowy przedmiotu zamówienia i zrzeka się jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu. Zamawiający ma w szczególności prawo do:

1) wielokrotnego wykorzystywania,

2) utrwalania,

3) powielania dowolną techniką,

4) zmiany i rozpowszechniania zrealizowanego w ramach niniejszej umowy przedmiotu  zamówienia,

5) aktualizacji przedmiotu zamówienia w przypadku niewdrożenie jej do realizacji lub dezaktualizacji.

2. Strony zgodnie ustalają, że wynagrodzenie za majątkowe autorskie prawa, o których mowa w ust. 1, zawiera się w wynagrodzeniu określonym w § 2. ust. 1.

§ 11.

1. Zmiany postanowień zawartej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Strony przewidują możliwość wprowadzenie istotnych zmian niniejszej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie  której dokonano wyboru Wykonawcy – w następujących przypadkach:

1) gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wyniknie w rezultacie okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, przy zachowaniu należytej staranności, a w tym z powodu siły wyższej nie pozwalającej na realizację umowy,

2)  ponadprzeciętnego czasu trwania procedur administracyjnych, mającego wpływ na termin wykonania zobowiązania i nie wynikającego z przyczyn leżących po stronie,

3) gdy wprowadzenie zmian będzie korzystne dla Zamawiającego,

4) gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający.

2. Strona, która zamierza żądać zwolnienia z odpowiedzialności z powodu siły wyższej zobowiązana jest powiadomić drugą stronę na piśmie, bez zbędnej zwłoki, o jej zajściu i ustaniu.

§ 12.

Wykonawca nie może bez zgody pisemnej Zamawiającego przenieść przysługującej mu wobec Zamawiającego wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osoby trzecie.

§ 13.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

§ 14.

Wszelkie spory, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej umowy, będą rozwiązywane polubownie, a w przypadku braku porozumienia spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie sądowi właściwemu miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 15.

Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla Wykonawcy i Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY :			                                                             WYKONAWCA: